Перечень

мероприятий инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Серпухова на 2009-2012 годы» срок действия до 01.07.2013г., утверждена решением Совета депутатов г.Серпухова № 534/86 от 24.03.2010г. с изменениями и дополнениями №561/88 от 26.05.10, № 78/9 от 27.04.11, № 153/14 от 21.12.11 за 2013 год

Ед.изм.: тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (без НДС), всего | Начислено средств с потребителя (за вычетом налогов) | Израсходовано (без НДС) | Источник финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. водоснабжение |
| 1.1. | Строительство резервуара чистой воды на ВЗУ №10 V=1000 куб.м. | 650,0 |  |  | надбавка к тарифу |
| 1.2. | Реконструкция водозаборного узла №1, II этап – проектирование и строительство лабораторно-производственного корпуса | 16130, |  |  | плата за подключение |
|  |  | 0 |  | 100,0 | собственные средства |
| 1.3. | Строительство водоводов d=200мм, 281п.м. и d=150мм 2791п.м. от арт.скв. №22 до ул.Пограничная | 15300,0 |  |  | плата за подключение |
| 1.4. | Строительство участка водопровода d=150мм, 600п.м. от ул.Фрунзе до пер.Бутурлинский | 2500,0 |  | 6841,6 | плата за подключение |
| 1.5. | Строительство участка водопровода d=200мм 70 п.м. по ул.Текстильная | 640,0 |  |  | плата за подключение |
| 1.6. | Строительство участка водопровода d=150мм 183,5п.м. и d=200мм 30п.м. по ул.Ногина | 1530,0 |  |  | плата за подключение |
| 1.7. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкр.Ивановские дворики-2 (новая застройка) | 17700,0 |  |  | плата за подключение |
| ИТОГО по водоснабжению | 54450,0 | 7422,8 | 6941,6 |  |
| в том числе | 650,0 | 521,0 | 0 | надбавка к тарифу |
|  | 53800,0 | 6901,8 | 6841,6 | плата за подключение |
|  | 0 | 0 | 100,00 | собственные средства |
| 2. водоотведение |
| 2.1. | Завершение строительства второй нитки напорного коллектора d=400мм от КНС №1 | 28900,0 |  |  | плата за подключение |
| 2.2. | Реконструкция участка напорного коллектора d=300мм от КНС №2 | 16600,0 |  | 14968,0 | плата за подключение |
| 2.3. | Проектирование и строительство системы водоотведения мкр.Ивановские дворики-2 (новая застройка) | 5690,0 |  |  | плата за подключение |
| 2.4. | Модернизация гребенчатых водосливов первичного и вторичного отстойников на очистных сооружениях | 146,0 |  |  | надбавка к тарифу |
| 2.5. | Проектирование реконструкции цеха механического обезвоживания осадка | 1500,00 |  | 1107,8 | надбавка к тарифу |
| ИТОГО по водоотведению | 52836,0 | 9225,5 | 16075,8 |  |
| в том числе | 1646,0 | 138,0 | 1107,8 | надбавка к тарифу |
|  | 51190,0 | 9087,5 | 14968,0 | плата за подключение |
| ИТОГО по предприятию | 107286,0 | 16648,3 | 23017,4 |  |
|  | 2296,0 | 659,0 | 1107,8 | надбавка к тарифу |
|  | 104990,0 | 15989,3 | 21809,6 | плата за подключение |
|  | 0 |  | 100,00 | собственные средства |

Целевые индикаторы при реализации инвестиционной программы

| Сфера оценки | Объект нормирования | Наименование индикатора | Единица измерения индикатора | Целевой показатель индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2013г. | Факт 2013г. |
| Надежность оказания услуг | Обеспечение бесперебойности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | Часов в сутки, не менее | 24 | 24 |
|  | Аварийность на сетях водопровода | Число аварий всех типов | Число аварий на 1 км сети | 0,12 | 0,13 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Уровень подключения к водопроводу | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе коммунального водоснабжения | % от общей численности населения г.Серпухова | 97,56 | 97,56 |
|  | Уровень подключения к канализации | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе коммунального водоотведения | % от общей численности населения г.Серпухова | 96,73 | 96,73 |
| Эффективность деятельности | Эффективность водоснабжения | Удельное потребление электроэнергии системы водоснабжения | кВт.ч/куб.м. | 1,19 | 0,98 |
|  | Энергоэффективность водоотведения | Удельное потребление электроэнергии системы водоотведения | кВт.ч/куб.м. | 0,55 | 0,6 |
|  | Обеспеченность приборным учетом потребления воды | Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами | На вводах в многоквартирные жилые дома, % | 2,5 | 4 |
|  |  |  | На вводах в нежилые помещения, % | 100 | 100 |
| Обеспечение инженерно-экологических требований | Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям, % | 97,0 | 97,0 |